Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko -Mljetski vodovod d.o.o.

KORČULA

Put Sv. Luke b.b.

IBAN: HR97 2407000-1100304070 , tel: 020 711 013, fax: 020 711 713, MB 3085783 OIB 29816848178

Korčula, 30.03.2021. godine

**IZVJEŠĆE DIREKTORA O POSLOVANJU DRUŠTVA**

***U V O D***

Komunalno poduzeće regionalni vodovod Neretva – Pelješac – Korčula osnovano je 1974. godine. 1995. godine preimenovano je u Trgovačko društvo NPKLM vodovod d.o.o. iz Korčule sa **temeljnim kapitalom u iznosu od 160.074.000,00 kuna** u kojem članice Društva imaju slijedeće poslovne udjele:

Grad Korčula 18%, Grad Metković 12%, Grad Opuzen 4%, Općina Vela Luka 12%, Općina Blato 11%, Općina Orebić 14%, Općina Ston 7%, Općina Lastovo 8%, Općina Mljet 3%, Općina Kula Norinska 2%, Općina Slivno 2% , Općina Smokvica 2%, Općina Lumbarda 3 % i Općina Janjina 2 %.

Djelomično dovršen vodovod pušten je u pogon 1986. godine.

Organi Društva su:

* Uprava Društva
* Nadzorni odbor Društva
* Skupština Društva

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – Direktora Društva, Nadzorni odbor broji **sedam (7)** članova, a Skupštinu Društva čine svi članovi Društva (jedinice lokalne samouprave).

U Društvu je u 2020. godini bilo zaposleno 48 djelatnika (od toga je troje djelatnika na dugotrajnom bolovanju, a radno aktivnih 45)

Djelatnost tvrtke je:

- opskrba pitkom vodom.

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

NPKLM vodovod d.o.o. upravlja i održava 195 km magistralnog cjevovoda i oko 215 km mjesnih mreža, 6 crpnih stanica i 27 vodosprema.

NPKLM vodovod d.o.o. vrši distribuciju u općinama Kula Norinska, Slivno, Lumbarda, Janjina od (01.12.2018.), dijelu otoka Mljeta – Nacionalni park od (01.07.2018.), otoku Lastovo(od 01.08.2019.) i u Gradu Korčuli, ukupno ima  **7650 priključaka,** od toga : **Korčula 3452**,  **Lumbarda 773, Slivno 1590, Kula Norinska 435, Janjina 778, Lastovo 547, Mljet 75**

Na području Grada Metkovića distribuciju vrši Metković d.o.o. iz Metkovića, za Grad Opuzen distribuciju vrši Vodovod Opuzen d.o.o. iz Opuzena, za općinu Orebić distribuciju vrši Vodovod i odvodnja d.o.o. iz Orebića. Na otoku Korčuli za općine Smokvica, Blato i Vela Luka distribuciju vrši Vodovod Blato d.o.o.

***POSLOVANJE U 2020. GODINI***

***Isporuka vodnih usluga***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** |
| **ISPUMPANO PRUD m³** | 3.378.108 | 3.692.708 |
| **ISPORUČENO VELIKI DISTRIBUTERI m³** | **2019** | **2020** |
| Metković | 87.163 | 95.169 |
| Opuzen | 424.071 | 311.422 |
| Orebić | 814.771 | 780.749 |
| Blato | 35.698 | 52.271 |
| Mljet | 9.211 | 8.419 |
| Lastovo | 66.547 | 0 |
| Dubrovnik/Žuljana | 974 | 7.927 |
| **Ukupno veliki distributeri** | 1.438.435 | 1.255.957 |
| **ISPORUČENO LOKALNA DISTRIBUCIJA** | **2019** | **2020** |
| Kula Norinska | 40.130 | 40.639 |
| Slivno | 191.813 | 212.272 |
| Korčula | 441.549 | 350.243 |
| Lumbarda | 94.344 | 80.741 |
| Janjina | 57.882 | 48.344 |
| Lastovo | 28.820 | 46.759 |
| Mljet | 24.147 | 16.082 |
| Direktni priključci | 12.237 | 23.114 |
| **Ukupno lokalna distribucija** | **890.922** | **818.194** |
| **Sveukupno** | **2.329.357** | **2.074.151** |
| **GUBITAK** | **1.048.751** | **1.618.557** |
| **%** | **31,05** | **43,83** |

U 2020. godini iscrpljeno je ukupno 3.692.708 m3 vode što je više u odnosu na 2019. Godinu što nije realan podatak budući da mjerač protoka na crpilištu Prud zbog dotrajalosti nije pokazivao točne podatke, zbog čega je i zamjenjen. To se najbolje vidi iz troškova električne energije koji su u ovoj godini 766.875.,40 kn manji nego 2019. godine, iako je cijena po Kw/h bila gotovo ista. ( u 2019 g. elek.ener. 4.302.085,56 kn a 2020. godine je 3.535.210.16 kn)

U 2020. godini isporučeno je ukupno 2.074.151 m3 vode, što je za 255.206 m3 vode manje nego 2019. godine kada je isporučeno 2.329.357 m3.

Gubici u sustavu 2020. g. bili su 43,83 % , oni se ne mogu uspoređivat sa gubitcima u 2019. godine jer mjerač protoka na izvorištu nije pokazivao stvarne podatke.

Zbog starosti sustava puknuća su sve učestalija što uzrokuje i veće gubitke, te naročito treba naglasiti puknuća na podvodnim i podmorskim cjevovodima, a jedan takav je bio i u 2020. godini u rijeci Norin u Vidu.

Isporučene količine vode su manje nego 2019. zbog opće poznatog razloga, pandemije covid-19, koji je prouzročio značajan pad cjelokupnog gospodarstva, a na nas se naročito osjetilo zbog lošije turističke sezone koja nije bila na nivou predhodnih godina.

***Financijsko poslovanje (Izvješće o provedbi financijskog plana)***

**2019 2020 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukupni prihodi** | **22.219.221** | **22.005.287** | **22.700.000** |
| **Ukupni rashodi** | **23.679.105** | **22.933.334** | **22.700.000** |
| **Dobit/Gubitak** | **-1 .459.884** | **- 928.047** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Struktura rashoda:** | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | **2019** | | **struktura 2019** | **2020** | **struktura 2020** | **2021 (plan)** |
| **Materijalni troškovi poslovanja** | |  | 5.400.025 | | 22,81 | 4.455.207 | 19,43 | 4.400.000 |
| **Troškovi usluga** | |  | 1.872.772 | | 7,91 | 1.939.350 | 8,46 | 1.900.000 |
| **Troškovi amortizacije** | |  | 9.230.335 | | 38,98 | 9.770.129 | 42,60 | 9.700.000 |
| **Troškovi osoblja** | |  | 6.577.867 | | 27,78 | 6.405.278 | 27,93 | 6.400.000 |
| **Ostali troškovi** |  |  | 342.705 | | 1,45 | 110.605 | 0,48 | 200.000 |
| **Ostali poslovni rashodi i rezerviranja** | | | 255.401 | | 1,08 | 252.765 | 1,10 | 100.000 |
|  | |  |  | |  |  |  |  |
| UKUPNO | | | 23.679.105 | | 100,00 | 22.933.334 | 100,00 | 22.700.000 |
|  | | | | | Uuu vsssf |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |

1. Materijalni troškovi: električna energija, troškovi održavanja sustava, održavanje vozila, uredske opreme, radna obuća i odjeća od toga elekt.ener. **3.535.210,16** kn
2. Usluge: tekuće održavanje, poštarina, telefon, sponzorstva, vještačenja, odvjetničke usluge ...
3. Ukupna amortizacija **9.770.129** od toga je  **6.751.694** kn na teret pričuva a **3.018.435** na teret NPKLM -a
4. Troškovi osoblja bez otpremnina, prijevoza i prigodnih nagrada
5. Ostali troškovi : otpremnine, prigodne nagrade, prijevoz djelatnika, reprezentacija, troškovi služ. putovanja, uporaba privatnog automobila u službene svrhe, naknade nadzornom odboru, bankovne usluge, članarine, doprinosi i naknade
6. Ostali poslovni rashodi: izravni otpis potraživanja, naknada štete po sudskim presudama, donacije i naknadno utvrđeni troškovi.
7. Vrijednosno usklađenje : Djelomični otpis potraživanja za koje je neizvjesna naplativost

Prihodi su smanjeni u odnosu na prošlu godinu zbog prodanje manjih količina vode nego predhodnih godina. U 2020. godini imamo značajan pad materijalnih troškova. Razlog tome je smanjenje troškova električne energije (cca 750.000 kn manji nego u 2019. godini) i što je zamjenjeno manje vodomjera nego u 2019. godini.

Smanjeni su i svi ostali poslovni rashodi osim troškovi usluga. Iako smo u 2020. godini imali dva djelatnika na Lastovu šest mjeseci više nego u 2019. godini (distribucija na Lastovu je preuzeta polovinom 2019. godine) troškovi osoblja su smanjeni zbog uvođenja preraspodjele radnog vremena.

Na troškove usluga nismo mogli utjecati jer su se povećali troškovi poštanskih usluga, telefona, interneta, prijevoza vode cisternom za sušna područja.

Na dan **31.12.2020.** godine potraživanja od kupaca za vodu u vlastitoj distribuciji iznosila su **2.629.999,73 kuna** od toga **778.091,87** kuna se odnosi na mjesec prosinac kojima je dospjeće u siječnju 2021. godine.

Zbog donesenih mjera tijekom pandemije, nisu se poduzimale mjere prisilne naplate.

Od drugih distributera potraživanja su 4.466.224,93 kuna od čega 1.959.672,37

kuna po računima za vodu i 2.506.552,56 kuna po odobrenim kreditima :

* Vodovod i odvodnja Orebić d.o.o. 2.151.735,116 kn

Od toga : 1.059.366,63 po reprogramu

1.092.368,53 za račune vode

- Vodovod Opuzen d.o.o. 1.065.887,37 kn

Od toga : 214.330,00 kn po reprogramu

851.557,37 kn za račune vode

NAPOMENA: Od ukupnog duga Vodovoda Opuzen po računima za vodu 709.555,97 kn je u sporu na Trgovačkom Sudu koji još nije okončan.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2020. godine iznosile su **1.327.442,19** kuna od toga su naše obveze zajedno sa učešćem jedinica lokalne samouprave za pojedine projekte 970.465,75 kuna. Na troškove električne energije odnosi se 247.935,84 kn a na ostale tekuće troškove poslovanja ( poštanski, telefonski troškovi itd.) odnosi se 91.829,60 kn, to su sve računi koji dospjevaju u siječnju 2021. godine.

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA**

**VODOOPSKRBA: REALIZIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI**

1. **GRAĐENJE**
2. **Magistralni vodovod središnjeg dijela poluotoka Pelješca (Žuljana-Dančanje)**

* Ugovorena vrijednost projekta 19.062.000,00 kn+pdv
* Do sada realizirano 7.000.000,00+pdv
* Uvođenje izvođača u posao: 25.02.2019.
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Izvođač radova Lasić Company d.o.o. Imotski
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. Općina Ston 20 %
3. **Sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu NPKLM vodovoda d.o.o. Korčula**

* Vrijednost projekta 12.487.000,00 kn+pdv
* Do sada realizirano 4.482.400,00 kn+pdv
* Uvođenje izvođača u posao: 16.09.2019.
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Izvođač radova Hidro tehnika d.o.o., Ogulin
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. NPKLM vodovod d.o.o. Korčula 20 %
3. **Završetak vodoopskrbe i odvodnje u NP Mljet (Polača i Pomena)**

* Ukupna ugovorena vrijednost projekta 9.200.000,00 kn+pdv
* Ugovorena vrijednost vodoopskrbe 1.422.222,22 kn+pdv
* Do sada realizirano na poziciji vodoopskrbe 1.240.000,00 kn+pdv
* Uvođenje izvođača u posao: 11.11.2019.
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Izvođač radova GPP Mikić d.o.o. Omišalj
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 90 %
2. Općina Mljet 10 %
3. **Izgradnja procrpne stanice Trstenik**

* Ukupna ugovorena vrijednost projekta 7.839.578,61 kn+pdv
* Do sada realizirano 1.210.000,00 kn+pdv
* Uvođenje izvođača u posao: 19.05.2020.
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Izvođač radova Miab d.o.o. Šibenik,
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. NPKLM vodovod 10 %
3. Grad Korčula i Općine Orebić, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka i Lastovo 10 %
4. **Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Borovci i Nova Sela**

* Ukupna ugovorena vrijednost projekta 21.795.969,90 kn+pdv
* Do sada realizirano 2.550.000,00 kn+pdv
* Uvođenje izvođača u posao: 12.10.2020.
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Izvođač radova Vodotehnika d.d. iz Zagreba i Katić bau d.o.o. Lovreć
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 90 %
2. Općina Kula Norinska 10 %
3. **Radovi na hitnoj sanaciji postojeće cijevi magistralnog cjevovoda u rijeci Norin u Vidu**
4. 1. Faza-Izrada obvoda na dionici magistralnog cjevovoda ispod rijeke Norin
   * Vrijednost projekta 419.000,00 kn+pdv,
   * Izvođač radova Miab d.o.o. Šibenik,
   * Radovi završeni
   * Osiguranje sredstava:
     + Hrvatske vode 80 %
     + NPKLM vodovod d.o.o. Korčula 20%
5. **PROJEKTIRANJE**
6. **Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava Raba - Slivno Ravno**

* Ukupna ugovorena vrijednost projekta 264.800,00 kn+pdv
* Do sada realizirano 181.800,00+pdv
* Datum potpisivanja godišnjeg ugovora: 25.05.2020.
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Projektant: Vodoprojekt d.o.o. Sisak
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. Općina Slivno 20 %
3. **Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Ubli - Veje more (vodoopskrba posjetiteljskog centra parka prirode Lastovsko otočje)**

* Ukupna ugovorena vrijednost projekta 92.000,00 kn+pdv
* Do sada realizirano 47.000,00+pdv
* Datum potpisivanja ugovora: 30.09.2020.
* Rok ispunjenja usluga: 31.12.2021.
* Projektant: Školjera d.o.o. Split
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. Park prirode Lastovsko otočje 20 %
3. **Izrada idejnog projekta vodoopskrbnog sustava Donja Dubrava-Brijesta (Pelješac)**

* Ukupna ugovorena vrijednost projekta 198.000,00 kn+pdv
* Do sada realizirano 52.800,00+pdv
* Datum potpisivanja ugovora: 16.11.2020.
* Rok ispunjenja usluga: 31.12.2021.
* Projektant: Školjera d.o.o. Split
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. Općina Ston 20 %
3. **Izrada idejnog projekta sekundarne mreže naselja Putnikovići na Pelješcu**

* Ukupna ugovorena vrijednost projekta 192.000,00 kn+pdv
* Do sada realizirano 48.000,00+pdv
* Datum potpisivanja ugovora: 16.11.2020.
* Rok ispunjenja usluga: 31.12.2021.
* Projektant: Školjera d.o.o. Split
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. Općina Ston 20 %
3. **Izrada idejnog projekta vodoopskrbe gospodarske zone "Lokva" na Korčuli**

* Ukupna ugovorena vrijednost projekta 104.000,00 kn+pdv
* Do sada realizirano 0,00+pdv
* Datum potpisivanja ugovora: 03.12.2020.
* Rok izvođenja radova: 31.12.2021.
* Projektant: Hidroing d.o.o. Split
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. Grad Korčula 20 %

**ODVODNJA - REALIZIRANI PROJEKTI U 2020. GODINI**

**1. Dovršetak vodoopskrbe i odvodnje u NP Mljet ( Pomena i Polače )**

* Ugovorena vrijednost projekta 9.200.000,00 kn + pdv
* Ugovorena vrijednost odvodnje 7.777.777,78 kn + pdv
* Do sada realizirano na poziciji odvodnje 4.207.545,47 kn + pdv
* Plaćeni elektro priključci za crpne stanice i UPOV u iznosu od 139.725,00 kn
* Uvođenje izvođača u posao 11.11.2019. godine
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4 godine
* Izvođač radova GPP Mikić d.o.o. Omišalj
* Osigurana sredstva u omjeru:
  + Hrvatske vode 90 %
  + Općina Mljet 10 %

**2. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Korčule – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.**

* Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije Aglomeracije Korčula 7.472.158,00 kn bez PDV-a
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4+1 godina
* Izrađivač projektne dokumentacije je Zajednica gospodarskih subjekata koju čine: Proning DHI - vodeći partner, Dvokut Ecro, Geoprojekt i Hidroing
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 85 %
2. Grad Korčula 15 %

* Do kraja 2020. godine, na projektu su izvedene usluge izrade projektne dokumentacije u vrijednosti od 1.176.470,59 kn bez PDV-a
* U okviru realiziranih sredstava projektant je izradio sljedeću dokumentaciju:
  + - Analizu postojećeg stanja
    - Analiza potreba i određivanje aglomeracije za uslužno područje Korčula
    - Idejno rješenje sustava odvodnje
    - Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu

**3. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.**

* Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije Aglomeracije Lumbarda 3.360.875,00 kn bez PDV-a
* Rok izvođenja radova: Okvirni sporazum na 4+1 godina
* Izrađivač projektne dokumentacije je Zajednica gospodarskih subjekata koju čine: Proning DHI - vodeći partner, Dvokut Ecro, Geoprojekt, Infra Projekt i Hidroing
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 85 %
2. Općina Lumbarda 15 %

* Do kraja 2020. godine, na projektu su izvedene usluge izrade projektne dokumentacije u vrijednosti od 955.294,24 kn bez PDV-a
* U okviru realiziranih sredstava projektant je izradio sljedeću dokumentaciju:
  + - Analizu postojećeg stanja
    - Analiza potreba i određivanje aglomeracije za uslužno područje Korčula
    - Idejno rješenje sustava odvodnje
    - Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu

**4.Izrada studijsko projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe i odvodnje na području općine Kula Norinska**

* U tijeku je javna nabava za odabir najpovoljnijeg izrađivača projektne dokumentacije aglomeracije Kula Norinska

Procijenjena vrijednost usluge je 2.900.000,00 kn bez PDV

**ODRŽAVANJE**

* U 2020. godini smo imali ukupno 601 puknuće koje je interventno sanirano bez obzira u koje doba dana je nastalo.

Od toga na magistralnom cjevovodu 7, Kula Norinska 12, Slivno 118,Janjina 25, Korčula 213, Lumbarda 135, Mljet 8 i Lastovo 83

* Zamjenjeno je ukupno 986 vodomjera.
* Izvedeno je ukupno 139 novih priključaka po zahtjevima korisnka.
* Redovito se servisira klorna oprema i nabavka klora po godišnjem ugovoru (298.597,00 kn vlastitih sredstva)
* Zamjenjen je mjerač protoka na izvorištu Prud koji je bio neispravan, vrijednost investicije 129.981,00 kn, vlastitih sredstava.
* Zamjenjeno je 80 m cjevovoda u mjesnoj vodovodnoj mreži Lumbarde zbog začepljenja.

**CS SRESER**

* Snimanje stanja i defektacija elektroopreme u cs Sreser (uključuje servis niskonaponskih prekidača OROMAX P2C 1600A, niskonaponskih prekidača NH-1000A,  ispitivanje uljnih upuštača i ispitivanje elektromotora 5AKO1 355L1) -  **37.413,00 Kn**

- Remont crpke VS 40-17/6  - crpka br. 3 -  **cca 60.000,00 Kn**

- Servis rotorskog pokretača (upuštača) crpka br. 2 i crpka br. 3  - **44.800,00 Kn**

- Servis elektromotora – crpka br. 2 i  crpka br. 4 – **52.900,00 Kn**

**CS PRUD**

* Snimanje stanja i defektacija elektroopreme u cs Prud (uključuje servis niskonaponskih prekidača OROMAX P2C 1600A, servis niskonaponskih kontaktora ISKRA KS630A i  ispitivanje elektromotora 5AJ01 355 M2-4)**-  31.271,50 kn**

**PLAN ZA 2021. GODINU**

**VODOOPSKRBA**

* GRAĐENJE

1. Magistralni vodovod središnjeg dijela poluotoka Pelješca (Žuljana-Dančanje) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 3.750.000,00 kn

2. Sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu NPKLM vodovoda d.o.o. Korčula - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 1.875.000,00 kn

3. Završetak vodoopskrbe i odvodnje u NP Mljet (Polača i Pomena) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Mljet

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. na poziciji vodoopskrbe osigurano 495.555,00 kn
* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. na poziciji odvodnje osigurano 839.111,00 kn

4.Izgradnja procrpne stanice Trstenik - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 2.643.420,00 kn

5. Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Borovci i Nova Sela - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Kula Norinska

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 5.555.555,00 kn

6. Nastavak radova na sanaciji postojeće cijevi magistralnog cjevovoda u rijeci Norin u Vidu

1. 2. Faza-Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda ispod rijeke Norin u Vidu
   * Vrijednost projekta 1.130.000,00 kn+pdv,
   * Rok izvođenja radova: 60 dana
   * Osiguranje sredstava:
     + Hrvatske vode 80 %
     + NPKLM vodovod d.o.o. Korčula 20%
2. **PROJEKTIRANJE**
3. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava Raba - Slivno Ravno - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Slivno

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 20.000,00 kn

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Ubli - Veje more (vodoopskrba posjetiteljskog centra parka prirode Lastovsko otočje) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i Parka prirode Lastovsko otočje

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 45.000,00 kn

1. Izrada idejnog projekta vodoopskrbnog sustava Donja Dubrava-Brijesta (Pelješac) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 145.200,00 kn

1. Izrada idejnog projekta sekundarne mreže naselja Putnikovići na Pelješcu- nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 10.000,00 kn

1. Izrada idejnog projekta vodoopskrbe gospodarske zone "Lokva" na Korčuli - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i Grada Korčule

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 104.000,00 kn

1. Izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta „Magistralnog vodovoda središnjeg dijela poluotoka Pelješca“

* U fazi raspisivanja natječaja (odabir projektanta)
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. Općina Ston 20 %

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 40.800,00 kn

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Ponikve na Pelješcu

* U fazi raspisivanja natječaja (odabir projektanta)
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. Općina Ston 20 %

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 10.000,00 kn
* **ODVODNJA -**

**1. Dovršetak izgradnje sustava odvodnje u NP Mljet**

* Dovršetak izgradnje sustava odvodnje u NP Mljet – nastavak projekta u 2021. godini.
* Za izgradnju sustava odvodnje naselja Polače i Pomena osigurano je 755.200,00 kn od strane Hrvatskih voda (90 %)
* Udio osiguranih sredstava od strane općine Mljet iznosi 83.911,11 kn (10 %);
* Za sufinanciranje projektne dokumentacije osigurano je 44.800,00 kn od strane Hrvatskih voda (80 %) i udio općine Mljet od 11.200,00 kn (20 %);

**2. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Korčule – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.**

* Nastavak projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2021. godini.
* Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Korčula na poz. B.07.08.34. 1.200.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane Grada Korčule u iznosu od 211.764,71 kn.

**3. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.**

* Nastavak projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda u 2021. godini.
* Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Lumbarda na poz. B.07.08.37. 700.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane općine Lumbarda u iznosu od 123.529,41 kn.

**4. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Janjina – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.**

* Početak izrade projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području općine Janjina. Izrađivači projekta, zajednica ponuditelja: INFRA PROJEKT d.o.o., PRONING DHI d.o.o. i DVOKUT-ECRO d.o.o.
* Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Janjina na poz. B.07.08.35. 200.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane općine Janjina u iznosu od 35.294,12 kn.

**5. Izrada projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Kula Norinska**

* Procijenjena vrijednost nabave 2.900.000,00 kn

- Osigururanje sredstava Hrvatske vode 80 %, Općina Kula Norinska 15 %

* **ODRŽAVANJE**

1. Sanacija puknuća i lomova u svim vodovodnim mrežama

2. Zamjena vodomjera kojima je istekao rok baždacije

3. Izvedba vodovodnih priključaka po zahtjevima korisnika

4. Zamjena elektromagnetskog mjerača protoka u CS Sreseru ( cca 100.000,00 kn)

5. Zamjena cjevovoda Ø 110 dužine 400 m u Zaklopatici ,Lastovo (cca 300.000,00)

Direktor NPKLM vodovoda

Jakov Belić, dipl.ing.građ.

Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko -Mljetski vodovod d.o.o.

KORČULA

Put Sv. Luke b.b.

IBAN: HR97 2407000-1100304070 , tel: 020 711 013, fax: 020 711 713, MB 3085783 OIB 29816848178

**Broj: 805/2020**

**Korčula, 31.12.2020.**

**PROGRAM RADA ZA 2021. godinu**

S obzirom da se kraj pandemije Covid 19 virusa ne može predvidjeti mišljenja smo da u 2021.godini gospodarstvo (turizam) neće doći u normalu, što će se odraziti i na prodaju vode koja je naš glavni izvor prihoda.

Iz tog razloga je pretpostavka da prihodi neće još uvijek doći na nivo ranijih godina prije pandemije pa planiramo mali rast u odnosu na prošlu godinu (22.700.000,00 kn)

Kao i do sada planira se izvršenje svih poslova na održavanju sustava, koji uključuje hitno saniranje puknuća u mrežama, zamjene vodomjera, izvedbu novih priključaka pa zahtjevima korisnika.

U 2021. godini planira se nastavak započetih investicija i početak novih kako slijedi:

* **VODOOPSKRBA: PLAN ZA 2021. GODINU**
* **GRAĐENJE**

1. Magistralni vodovod središnjeg dijela poluotoka Pelješca (Žuljana-Dančanje) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 3.750.000,00 kn

2. Sustav upravljanja gubicima – izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu NPKLM vodovoda d.o.o. Korčula - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 1.875.000,00 kn

3. Završetak vodoopskrbe i odvodnje u NP Mljet (Polača i Pomena) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Mljet

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. na poziciji vodoopskrbe osigurano 495.555,00 kn
* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. na poziciji odvodnje osigurano 839.111,00 kn

4.Izgradnja procrpne stanice Trstenik - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 2.643.420,00 kn

5. Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Borovci i Nova Sela - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Kula Norinska

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 5.555.555,00 kn

6. Nastavak radova na sanaciji postojeće cijevi magistralnog cjevovoda u rijeci Norin u Vidu

1. 2. Faza-Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda ispod rijeke Norin u Vidu
   * Vrijednost projekta 1.130.000,00 kn+pdv,
   * Rok izvođenja radova: 60 dana
   * Osiguranje sredstava:
     + Hrvatske vode 80 %
     + NPKLM vodovod d.o.o. Korčula 20%
2. **PROJEKTIRANJE**
3. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava Raba - Slivno Ravno - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Slivno

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 20.000,00 kn

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Ubli - Veje more (vodoopskrba posjetiteljskog centra parka prirode Lastovsko otočje) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i Parka prirode Lastovsko otočje

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 45.000,00 kn

1. Izrada idejnog projekta vodoopskrbnog sustava Donja Dubrava-Brijesta (Pelješac) - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 145.200,00 kn

1. Izrada idejnog projekta sekundarne mreže naselja Putnikovići na Pelješcu- nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i općine Ston

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 10.000,00 kn

1. Izrada idejnog projekta vodoopskrbe gospodarske zone "Lokva" na Korčuli - nastavak od 2020., ovisno o osiguranju sredstava Hrvatskih voda i Grada Korčule

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 104.000,00 kn

1. Izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta „Magistralnog vodovoda središnjeg dijela poluotoka Pelješca“

* U fazi raspisivanja natječaja (odabir projektanta)
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. Općina Ston 20 %

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 40.800,00 kn

1. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Ponikve na Pelješcu

* U fazi raspisivanja natječaja (odabir projektanta)
* Osiguranje sredstava:

1. Hrvatske vode 80 %
2. Općina Ston 20 %

* Prvim ugovorom o sufinanciranju za 2021.g. osigurano 10.000,00 kn
* **ODVODNJA - PLANIRANI PROJEKTI U 2021. GODINI**

**1. Dovršetak izgradnje sustava odvodnje u NP Mljet**

* Dovršetak izgradnje sustava odvodnje u NP Mljet – nastavak projekta u 2021. godini.
* Za izgradnju sustava odvodnje naselja Polače i Pomena osigurano je 755.200,00 kn od strane Hrvatskih voda (90 %)
* Udio osiguranih sredstava od strane općine Mljet iznosi 83.911,11 kn (10 %);
* Za sufinanciranje projektne dokumentacije osigurano je 44.800,00 kn od strane Hrvatskih voda (80 %) i udio općine Mljet od 11.200,00 kn (20 %);

**2. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Korčule – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.**

* Nastavak projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2021. godini.
* Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Korčula na poz. B.07.08.34. 1.200.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane Grada Korčule u iznosu od 211.764,71 kn.

**3. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.**

* Nastavak projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području općine Lumbarda u 2021. godini.
* Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Lumbarda na poz. B.07.08.37. 700.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane općine Lumbarda u iznosu od 123.529,41 kn.

**4. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području općine Janjina – priprema projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu EU projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije.**

* Početak izrade projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukture na području općine Janjina. Izrađivači projekta, zajednica ponuditelja: INFRA PROJEKT d.o.o., PRONING DHI d.o.o. i DVOKUT-ECRO d.o.o.
* Planom upravljanja vodama za 2021. godinu osigurano je na području NPKLM vodovoda d.o.o. za pripremu studijske, projektne i natječajne dokumentacije za EU projekt aglomeracije Janjina na poz. B.07.08.35. 200.000,00 kn izvornih sredstava Hrvatskih voda, uz udio sufinanciranja od strane općine Janjina u iznosu od 35.294,12 kn.

**5. Izrada projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Kula Norinska**

* Procijenjena vrijednost nabave 2.900.000,00 kn

- Osigururanje sredstava Hrvatske vode 80 %, Općina Kula Norinska 15 %

* **ODRŽAVANJE**

1. Zamjena mjerača protoka u Sreseru

2. Zamjena cjevovoda Ø 110 dužine 400 m u Zaklopatici (Lastovo)

Direktor NPKLM vodovoda d.o.o.

Jakov Belić, dipl.ing.građ.